**муниципальный КОНТРАКТ № 0127300011417000030-0107131-01**

**благоустройство дворовой территории: ул. Октябрьская 7.**

ИКЗ: 173322300095532520100100330064399244

пгт. Погар «28» августа 2017г.

 Администрация Погарского района, в лице главы администрации Цыганок Сергея Ивановича, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Погаравтодорстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Ласуновой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) и на основании Протокола заседания Единой комиссии от «15» августа 2017г. № 0127300011417000030 заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству дворовой территории ул. Октябрьская 7, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды», в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта, с действующими строительными нормами и правилами, сметной документацией (Приложение №1 Техническое задание), определяющей его технические характеристики, а так же качество и комплектность, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту до 30.10.2017г.

1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу: Брянская обл, пгт.Погар, **ул. Октябрьская 7.**

1.4. Все работы выполняются силами Подрядчика, из его материалов и средств.

1.5. При исполнении настоящего Контракта, Подрядчик может привлечь в рамках существующего законодательства субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществить выполнение работ по адресу, указанному в п.1.3. настоящего контракта, передать Работы по количеству и качеству, в соответствии с требованиями контракта.

2.1.2. Информировать Заказчика о заключении договора субподряда. Заказчик может рекомендовать Подрядчику замену субподрядчика при наличии мотивированной обоснованной причины.

В любом случае Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

2.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.5. Нести риск случайного уничтожения и случайного повреждения результата выполненных работ на объекте до момента сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию, кроме случаев, связанных с непреодолимой силой.

2.1.6. Компенсировать Заказчику убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

2.1.7. Передать вместе с Работами необходимую техническую и иную документацию, снабженную переводом на русский язык.

2.1.8. Заблаговременно известить Заказчика о точной дате выполнения работ, в противном случае претензии по сроку приемки работ не принимаются.

2.1.9. Допускать представителей Заказчика для проверки выполнения контракта и качества работ, представлять Заказчику необходимую информацию.

2.1.10. По окончании работ сдать результаты работы Заказчику и подготовить акт выполненных работ (КС-2), (КС-3), счет-фактуру.

2.1.11. В случае несоответствия выполненных Работ сметной документации контракта сторонами составляется акт (дефектная ведомость) с перечнем недостатков. Для участия в составлении дефектной ведомости Подрядчик должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в противном случае дефектная ведомость составляется комиссией Заказчика в одностороннем порядке.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Проводить проверки Подрядчика по организации им производства работ и контроля качества на объекте.

2.2.2. Предъявлять претензии к Подрядчику в связи с некачественным выполнением работ, невыполнение работ в сроки установленные Контрактом, ГК РФ и иными нормативными правовыми актами. Требовать от Подрядчика устранение некачественно выполненных работ, а также выполнения работ в установленные сроки.

2.2.3. Проверять обоснованность применяемых расценок, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией к оплате за выполненные работы.

2.2.4.Принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях установленных настоящим контрактом.

2.2.5.Произвести приемку работ и оформление необходимых документов или дать мотивированный отказ о приемке работ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ.

2.2.6.Приемка работ по количеству и качеству осуществляется Заказчиком согласно требованиям и условиям настоящего контракта. Работы должны быть идентифицированы, то есть определенно обособлены, или иным образом обозначены как работы, являющиеся предметом данного контракта.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1. Цена Контракта составляет **706 101,75 рублей** (Семьсот шесть тысяч сто один рубль, 75 копеек). Без НДС.

3.1.1. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. В цену Контракта включают все расходы необходимые для исполнения Контракта, в том числе расходы на перевозку рабочих, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.1.3. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включаются (за исключением компенсации НДС на материалы, арендованные машины и механизмы при предъявлении подтверждающих документов, в том числе накладных, счетов-фактур). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений), МДС 81- 33.2004 (с учетом внесенных изменений и дополнений) и коэффициентов.

 3.1.4. В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения (без НДС), в течение срока действия Контракта возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в стоимость работ по Контракту, определенную в п. 2.2 настоящего Контракта.

3.2. Источник финансирования: Средства местного бюджета.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика за фактически выполненный объем работ в течение 30 дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Муниципального заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

3.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.5. В случае, если контракт заключается физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей на основании ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г., а именно:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Заказчику в рамках настоящего Контракта, составит **17 652,54 рублей,** что составляет 2,5 % от цены Контракта.

4.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

 **П = (Ц - В) x С**, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:  ,где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: ,где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, а именно:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

 Сумма штрафа, начисляемая Подрядчику в рамках настоящего Контракта, составит **70 610,17 рублей**, что составляет 10 % от цены Контракта.

4.4. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему контракту и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные техническим заданием и локальными сметами работы.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.

5.2.1. При этом устанавливается следующий порядок:

Подрядчик кроме актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 предоставляет, акты на скрытые работы, исполнительные сметы и схемы и др. для их проверки представителю Заказчика.

5.2.2. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения актов о приемке выполненных работ по форме № КС – 2, производит соответствующую проверку.

5.2.3. По результатам проверки актов о приемке выполненных работ Заказчиком, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней представляет Заказчику откорректированный акт о приемке выполненных работ по форме № КС – 2 (при наличии такой необходимости) и оформляет справку о стоимости работ по форме № КС – 3.

5.2.4. При неисполнении подрядчиком обязательств предусмотренных п.5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. выполненные работы Заказчиком не принимаются и рассматриваются после предоставления Подрядчиком необходимых документов.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в приемочную комиссию.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим контрактом на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.3. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 3 года, при этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ сторонами.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружаться дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней, гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

**7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: отступление Исполнителя в работе, услуге от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ)

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки или документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

7.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Брянской области.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае ели оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

9.3. Если такое уведомление не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта – **37 163,25рублей**.

10.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованием статьи 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

10.3. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обязательства об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

10.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

10.5.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Ч.13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определяет, что возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

– уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

– непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

– изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок.

10.5.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

10.5.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

10.5.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

10.5.5. Срок действия банковской гарантии;

10.5.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

10.5.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

– расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

– документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

– документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

10.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

10.6.1. Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком):

ИНН 3223005343

КПП 322301001

р/с 40302810400013000199

Отдел УФК по Брянской области

(Комитет по управлению муниципальным имуществом л/с 05273010190)

Отделение Брянск г.Брянск

БИК 041501001

**В графе «назначение платежа» указывается: обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: ул. Октябрьская 7 в пгт. Погар, Брянской области**.

10.6.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным.

10.6.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании.

10.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**11. АНТИДЕМПЕНГОВЫЕ МЕРЫ**

11.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

11.1.1. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. 11.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения.

11.2. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**12. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА**

12.1. Срок действия Контракта: со дня подписания его обеими сторонами и до 31.12.2017г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств подрядчика.

12.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего Контракта в целом.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

|  |
| --- |
|  Заказчик Подрядчик  |
|  **Администрация Погарского района** | **ООО «Погаравтодорстрой»** |
| **Брянской области** |  |
| Юридический адрес: 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Ленина,1 | 243550 Брянская обл., пгт. Погарул. Полевая, д.7А |
| ИНН 3223000955КПП 325201001Расч.счет 40204810200000100326 УФК по Брянской области (Администрация Погарского района л/сч 03273203740)Отделение Брянск, г. БрянскБИК 041501001  | ИНН/КПП 3252502438/325201001БИК 041501601 р/c 40702810908000002776 Отделение № 8605 Сбербанка России в г.Брянск    |
| **Глава администрации****Погарского района**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И.Цыганок/ М.П. | **Генеральный директор ООО****«Погаравтодорстрой»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/C.И.Ласунова/ м.п. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ 0127300011417000030-0107131-01

от «28» августа 2017 г.

**ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость по ПСД (тыс. руб.) | Контрактная цена, руб. |
| 1 | Благоустройство дворовой территории: ул. Октябрьская 7 | 743265,00  | 706101,75 |
| 2 |  В т.ч. НДС 18% | 113379,41 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4** | **Итого** | 743265,00  | 706101,75 |

Цена Контракта определена по результатам электронного аукциона и составляет 706101,75(Семьсот шесть тысяч сто один рубль 75 копеек), НДС не облагается.

Стоимость работ по Контракту является твердой.

Источник финансирования: Бюджет Погарского городского поселения

- средства областного бюджета в форме субсидии– 670796,66 рублей,

 КБК 916050302000R5550244

- средства Погарского городского поселения – 35305,09 рублей,

КБК 916050302000L5550244

Настоящая ведомость является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

|  |
| --- |
|  Заказчик Подрядчик  |
| **Администрация Погарского района Брянской области** | **ООО «Погаравтодорстрой»** |
|  |  |
| Юридический адрес: 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Ленина,1ИНН 3223000955КПП 325201001Расч.счет 40204810200000100326 УФК по Брянской области (Администрация Погарского района л/сч 03273203740)Отделение Брянск, г. БрянскБИК 041501001  | 243550 Брянская обл., пгт. Погарул. Полевая, д.7АИНН/КПП 3252502438/325201001БИК 041501601 р/c 40702810908000002776Отделение № 8605 Сбербанка России в г.Брянск  |
|  |  |
|  **Глава администрации****Погарского района**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И.Цыганок/ М.П. | **Генеральный директор ООО****«Погаравтодорстрой»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/C.И.Ласунова/ м.п. |
|  |  |