ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Погарское городское поселение»**

 **на 2018-2022 г.»**

пгт Погар

2017 г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Погарского района Брянской области |
| Участники Программы | Администрация Погарского района Брянской области, управляющая организация, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Погарское городское поселение», собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Погарское городское поселение» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Погарское городское поселение».2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реавлизацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего по программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства областного бюджета;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства бюджета МО «Погарское городское поселение»,внебюджетные средства – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан пгт Погар, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства в МО «Погарское городское поселение»**

 Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

 В пгт Погар в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального образования «Погарское городское поселение» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

 Всего многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Погар – 290, из них по состоянию на 01.01.2018г. 75 участвуют в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (остальные дома - дома блокированной застройки). Из всех дворовых территорий только дворовые территории 10 многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 1 % от общей численности жителей города.

 На территории пгт Погар имеется 1 парк, 1 сквер,, 1 пляж, 1 площадь и пешеходная зона центральной улицы поселка городского типа – улицы Октябрьская.

 Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа как Погарского района, так и Брянской области в целом.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»» на 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| на 01.01.2018 г. | на01.01.2019 г. | на01.01.2020 г. | на01.01.2021 г. | на01.01.2022 г. | на01.01.2023 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 9,3 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 3,14 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,31 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 50 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | - | \* | \* | \* | \* | \* |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  | \* | \* | \* | \* | \* |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

1. **Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

 Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

 Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Погарское городское поселение».

 В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» будут решаться следующие задачи:

1.повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение».

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

 Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и общественных пространств. Комфортная  [городская среда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  — способность городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

1. **Объем средств на 2018-2022 гг.**

 Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» предусмотрено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства областного бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства бюджета МО «Погарское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.– средства внебюджетных источников.

 Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «Погарское городское поселение», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.»:

-2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего средств в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., из них:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - средства областного бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства бюдета муниципального образования «Погарское городское поселение»;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства внебюджетных источников.

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., из них:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - средства областного бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства бюдета муниципального образования «Погарское городское поселение»;

1. **Мероприятия программы**

 В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает***:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

 ***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

 Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ:

 В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

 В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Погарского района Брянской области.

 Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

 Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» на 2018-2022 гг.» должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

 **Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:**

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

*При подготовке предложений для участия в программе необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.*

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

 Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.