Приложение	 к распоряжению

администрации Погарского района

от 16.01.2019 г. № 16-р

План-график

обустройства дворовых территорий на территории муниципального образования

«Погарское городское поселение» в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2019 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализировать адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 2019 году | До 14 февраля 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства дворовых территорий с учетом результатов общественного обсуждения | До 28 февраля 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |
| 3 | Актуализация муниципальных программ с учетом определенных дворовых территорий | До 14 марта 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий с проведением государственной экспертизы | До 14 марта 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |
| 5 | Завершить процедуру закупки товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации программ благоустройства | До 30 апреля 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды | До 30 ноября 2019 г. | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры |  |  |